- Faire les MR SunMap et NightOSM

- Faire la doc

- NightOSM sans OTB

- FINIR RAC !

SunMap :

- DIRE A SO que c’est ok de remplacer area by timezonefinder ça fonctionne
- Enlever le parametre area et remplacer par recupération de la timezone par timezonefinder

- Envoyer les sorties des tests à Solange pour qu’elle compare les gpkg, voir s’il sont exploitables sous qgis

- Ajouter exemple de requete sous qgis que Solange enverra à la doc C’est ok !

NightOSM :

- Voir pour curl OTB, au lieu de conda install iota2 otb

- Envoyer les résultats avec OpenCV et sans OTB à Solange pour validation technique + code avec OpenCV

DetectionOrientCulture :
- Faire une reu avec Pauline et Thomas Duthoit

Tuto S2shores : quel est son avancement ? Demander à Erwin

Point d’avancement SunMapGeneration et NightOSMRegistration :

- A faire, clean l’architecture NightOSMRegistration
- Faire une branche avec juste sunmap_main pour display les diffs
- Faire une branche avec juste NightOSMReg_main pour display les diffs

Pour SunMap : branche sunmap_tif

- Le code peut maintenant prendre des .tif
- Les tests de qualité passent
- Les tests de non-reg passent – couverture du code 71 %

- Pour les modifs du code :
- Mes gpkg n’étaient pas égaux aux références car pb heure locale. Donc je convertis	systématiquement au fuseau horaire du param area donné.
- Mes gpkg n’étaient pas égaux aux références car conversion en str. Donc je compare les str	des heures et ça passe
- passage au fonctionnement avec .tif, peu de modifs

- Présenter la procédure d’install de SunMap. Fonctionnelle pour SunMap, il faudra la mettre en commun avec NightOSM et DetectOrCult
- Reste à updater la doc

Pour NightOSM : branche nightosm_ci

- Les tests de qualité passent
- Les tests de non-reg passent – couverture du code 94 %

- Le code est maintenant robuste au cas où gdf_water est vide (cf. nos mails avec Solange)
- Les résultats obtenus avec le .osm croppé à l'extrait 2 n’étaient sont pas les mêmes que ceux obtenus en lançant les tests avec le .osm complet + ROI. J’ai augmenté la taille du crop, et j’arrive à obtenir les mêmes résultats que la référence.

- OTB risque d’être embêtant pour la grosse procédure d’install Eolabtools. J’ai essayé de matcher les résultats en utilisant openCV mais j’en obtiens des légèrement différents. Est-ce que je peux envoyer les résultats obtenus avec openCV à Solange pour qu’on fasse une validation métier de ceux-ci dans le cas où on souhaiterait enlever l’OTB ? Est-ce qu’on veut forcément enlever l’OTB ?

- Présenter la procédure d’install de NightOSM. Fonctionnelle pour NightOSM, il faudra la mettre en commun avec SunMap et DetectOrCult
- Reste à updater la doc

Parler un peu de DetectionOrientationCulture :

Mes résultats ne matchent pas les références. Ça paraît logique que mes résultats soient faux car j’obtiens souvent plusieurs centroïdes par champs. Ils doivent être détectés comme champs avec des orientations multiples alors qu’ils ne le sont pas dans la référence, pourquoi ?
Je ferai un mail à Vincent et à Pauline pour poser des questions, peut-être une réunion.. Il n’y a pas de raisons que ce soit un problème de versions de librairies car j’utilise un environment.yml qu’ils ont fourni.
Est ce que vous voulez qu’on commence à merger sur le Github du CNES ?